ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA SÂG
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂG
HOTĂRÂREA nr. 80
din data de 27 noiembrie 2025
privind aprobarea devizului general actualizat ca urmare a actualizării cu TVA de 21% a valorii lucrărilor și serviciilor ce reprezintă rest de executat și prestat în cadrul obiectivului de investiții «CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ» 
 Consiliul local al comunei SÂG, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:

 - prevederile art. 10 alin. (4) și (5^1) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. II din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Cu modificările și completările ulterioare, prin care se modifică art. 291 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

- prevederile  art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b)  și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând cont de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- referatul de aprobare nr. 7314/ 20.11.2025 al primarului comunei SÂG privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;
            - raportul de specialitate nr. 7315/ 20.11.2025 al persoanei responsabile cu achizițiile publice;

- avizul comisiei pentru dezvoltare economică-socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr. 7458/ 27.11.2025, avizul comisiei pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism nr. 7462/ 27.11.2025  și avizul comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie protecție copii, tineret și sport nr. 7465/ 27.11.2025;, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism;
- Valorile cantitățile de lucrări exclusiv pentru restul de executat la data de 01.08.2025 actualizate în ce privește cota standard de TVA la 21% puse la dispoziție de către executantul lucrării;
- Devizul general actualizat cu noile valori pentru restul de executat și prestat la data de 01.08.2025 actualizate în ce privește cota standard de TVA la 21% în cadrul obiectivului de investiţii: «CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ»;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂG adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat ca urmare a actualizării cu TVA de 21% a valorii lucrărilor și serviciilor ce reprezintă rest de executat și prestat în cadrul obiectivului de investiții «CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ», conform Anexei nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sâg nr. 54 din data de 30.07.2025  privind aprobarea devizului general actualizat ca urmare a finalizării achiziției publice pentru execuție de lucrări în cadrul obiectivului de investiții «CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ», se înlocuiește cu Anexa nr. 1 de la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei SÂG. 
Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îți încetează aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul comunei SÂG; 
- Prefectului județului Sălaj; 
- Afișat la sediul primariei SÂG si pe site-ul comunei SÂG.
     SÂG, 27.11. 2025

	Nr.consilieri în funcție
	Nr.consilieri prezenți
	Nr.voturi pentru
	Nr.voturi împotrivă
	Nr.voturi abțineri
	Nr.consilieri care nu participă la deliberare

	13
	12
	12
	0
	0
	0


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

      BREJE T. DOREL                                                             Secretar general al comunei Sâg







                             MAXIM NICOLETA-ANCA

Anexa nr. 1 la  HCL nr. 80/ 27.11.2025
(Înlocuiește Anexa nr. 1 la HCL Sâg nr. 54 din data de 30.07.2025)
	PROIECTANT,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SC CONCRET DESIGN SRL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZALAU, STRADA GHEORGHE DOJA, NR. 20 BLOC D20, AP. 10;
	
	
	

	TEL: 0745592160; 0744661684;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 

	AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

	

	CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SAG, JUDETUL SALAJ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Conform HG 907/2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara  TVA) – Realizat pana la 31.07.2025
	TVA 19% - Realizat pana la 31.07.2025
	Valoare (INCLUSIV  TVA 19%) – Realizat pana la 31.07.2025
	Valoare (fara  TVA) – Rest de realizat la 01.08.2025
	TVA 21% - Rest de realizat la 01.08.2025
	Valoare (INCLUSIV  TVA 21%) – Rest de realizat la 01.08.2025
	Valoare TOTALĂ (fara  TVA) 
	TVA TOTAL 19% și 21%
	Valoare TOTALĂ (INCLUSIV  TVA 19% și 21%)

	
	
	lei
	 lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	8
	9
	10
	11

	PARTEA I

	CAPITOLUL 1

	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului

	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3 
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51

	 
	Ob.3  Amenajari exterioare (SISTEMATIZARE LUCRARI-AMENAJARE SPATII VERZI)
	0,00
	0,00
	0,00
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51
	52.721,91
	11.071,60
	63.793,51

	CAPITOLUL 2

	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

	2.1.
	Retele exterioare-utilitati (apa, canal, energie, bransamente)
	0,00
	0,00
	0,00
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87

	 
	Ob.2 Asigurarea  utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87

	 
	2.1) Alimentare cu apa
	0,00
	0,00
	0,00
	19.390,18
	4.071,94
	23.462,12
	19.390,18
	4.071,94
	23.462,12

	 
	2.2) Canalizare
	0,00
	0,00
	0,00
	22.302,44
	4.683,51
	26.985,95
	22.302,44
	4.683,51
	26.985,95

	 
	2.3) Alimentare cu energie electrica
	0,00
	0,00
	0,00
	24.127,11
	5.066,69
	29.193,80
	24.127,11
	5.066,69
	29.193,80

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87
	65.819,73
	13.822,14
	79.641,87

	CAPITOLUL 3

	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	3.1 
	Studii 
	3.100,00
	323,00
	3.423,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.100,00
	323,00
	3.423,00

	3.1.1.
	Studii de teren
	3.100,00
	323,00
	3.423,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.100,00
	323,00
	3.423,00

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2 
	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatiiTaxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	2.425,25
	460,80
	2.886,05
	400,00
	84,00
	484,00
	2.825,25
	544,80
	3.370,05

	3.3
	Expertiza tehnica
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
	0,00
	0,00
	0,00
	2.019,40
	424,07
	2.443,47
	2.019,40
	424,07
	2.443,47

	3.5
	Proiectare 
	127.002,00
	24.130,38
	151.132,38
	0,00
	0,00
	0,00
	127.002,00
	24.130,38
	151.132,38

	3.5.1.
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentatiua de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	50.000,00
	9.500,00
	59.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.000,00
	9.500,00
	59.500,00

	3.5.4.
	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor-PAC
	14.999,00
	2.849,81
	17.848,81
	0,00
	0,00
	0,00
	14.999,00
	2.849,81
	17.848,81

	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	12.000,00
	2.280,00
	14.280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.000,00
	2.280,00
	14.280,00

	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de executie
	50.003,00
	9.500,57
	59.503,57
	0,00
	0,00
	0,00
	50.003,00
	9.500,57
	59.503,57

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie 
	20.198,00
	3.837,62
	24.035,62
	0,00
	0,00
	0,00
	20.198,00
	3.837,62
	24.035,62

	3.7
	Consultanta
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	0,00
	0,00
	0,00
	57.998,00
	3.779,58
	61.777,58
	57.998,00
	3.779,58
	61.777,58

	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	0,00
	0,00
	0,00
	17.998,00
	3.779,58
	21.777,58
	17.998,00
	3.779,58
	21.777,58

	3.8.1.1.
	pe perioada de executie a lucrarilor
	0,00
	0,00
	0,00
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
	0,00
	0,00
	0,00
	7.998,00
	1.679,58
	9.677,58
	7.998,00
	1.679,58
	9.677,58

	3.8.2.
	Dirigentie de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	40.000,00
	0,00
	40.000,00
	40.000,00
	0,00
	40.000,00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	152.725,25
	28.751,80
	181.477,05
	60.417,40
	4.287,65
	64.705,05
	213.142,65
	33.039,45
	246.182,10

	CAPITOLUL 4

	Cheltuieli pentru investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii 
	105.061,79
	19.961,74
	125.023,53
	978.515,35
	205.488,22
	1.184.003,57
	1.083.577,14
	225.449,96
	1.309.027,10

	4.1.1.
	 Ob. 1. Modernizare cladire
	105.061,79
	19.961,74
	125.023,53
	978.515,35
	205.488,22
	1.184.003,57
	1.083.577,14
	225.449,96
	1.309.027,10

	 
	Ob.1.Cladire capela mortuara
	105.061,79
	19.961,74
	125.023,53
	604.292,92
	126.901,51
	731.194,43
	709.354,71
	146.863,25
	856.217,96

	 
	Ob.3.Amenajari exterioare 
	0,00
	0,00
	0,00
	374.222,43
	78.586,71
	452.809,14
	374.222,43
	78.586,71
	452.809,14

	4.2
	Montaj utilaje tehnologice
	0,00
	0,00
	0,00
	2.116,57
	444,48
	2.561,05
	2.116,57
	444,48
	2.561,05

	 
	 Ob. 1. Modernizare cladire
	0,00
	0,00
	0,00
	2.116,57
	444,48
	2.561,05
	2.116,57
	444,48
	2.561,05

	 
	Ob.1.Cladire capela mortuara
	0,00
	0,00
	0,00
	2.116,57
	444,48
	2.561,05
	2.116,57
	444,48
	2.561,05

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00

	 
	 Ob. 1. Modernizare cladire
	0,00
	0,00
	0,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00

	 
	Ob.1.Cladire capela mortuara
	0,00
	0,00
	0,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00
	10.500,00
	2.205,00
	12.705,00

	4.4
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari Ob.1 Cladire capela mortuara
	0,00
	0,00
	0,00
	78.776,24
	16.543,01
	95.319,25
	78.776,24
	16.543,01
	95.319,25

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	105.061,79
	19.961,74
	125.023,53
	1.069.908,16
	224.680,71
	1.294.588,87
	1.174.969,95
	244.642,45
	1.419.612,40

	CAPITOLUL 5

	Alte cheltuieli 

	5.1
	Organizare de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Lucrari de constructii
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Comisione, cote, taxe, costul creditului
	4.331,44
	0,00
	4.331,44
	9.000,96
	1.264,45
	10.265,42
	13.332,41
	1.264,45
	14.596,86

	5.2.1.
	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Cota aferenta ISC  pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%
	3.093,89
	0,00
	3.093,89
	2.979,79
	0,00
	2.979,79
	6.073,68
	0,00
	6.073,68

	5.2.3.
	Cota aferenta ISC  controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%
	1.237,55
	0,00
	1.237,55
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,55
	0,00
	1.237,55

	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – CSC 0,5%
	0,00
	0,00
	0,00
	6.021,18
	1.264,45
	7.285,63
	6.021,18
	1.264,45
	7.285,63

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute 
	0,00
	0,00
	0,00
	123.034,32
	25.837,21
	148.871,53
	123.034,32
	25.837,21
	148.871,53

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	0,00
	0,00
	0,00
	2.019,40
	424,07
	2.443,47
	2.019,40
	424,07
	2.443,47

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	4.331,44
	0,00
	4.331,44
	134.054,68
	27.525,73
	161.580,42
	138.386,13
	27.525,73
	165.911,86

	CAPITOLUL 6

	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	262.118,48
	48.713,54
	310.832,02
	1.382.921,88
	281.387,83
	1.664.309,72
	1.645.040,37
	330.101,37
	1.975.141,74

	Din care C+M
	105.061,79
	19.961,74
	125.023,53
	1.099.173,56
	230.826,44
	[image: image1.png]


1.330.000,00
	1.204.235,35
	250.788,18
	1.455.023,53

	
	Eligibil
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data:
	20.11.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beneficiar,
	
	Proiectant,
	

	
	COMUNA SAG
	
	SC CONCRET DESIGN SRL
	

	
	
	
	Ing. Cimpean Vasile
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ


        BREJE T. DOREL                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SÂG






                                                  MAXIM NICOLETA-ANCA
